Dokumen Pengembangan Produk

Lab. Sistem Kendali & Komputer, STEI ITB

Lembar Sampul Dokumen
Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh LSKK, STEI - ITB

Judul Dokumen	Program Tesis S2–MGT2007–Game“The Transporter”
Jenis Dokumen	PRO: Proposal Proyek Pengembangan
Nomor Dokumen	PRO-01
Nomor Revisi	02
Nama File	Dokumen_B100_TheTransporter_Versi02.ODT
Tanggal Penerbitan	5 Mei 2008
Unit Penerbit	Game
Jumlah Halaman	22 (termasuk lembar sampul)

Data Pengusul
Pengusul	Nama	Alfa Faridh Suni / Alvani Wiwoho / Harold Harriman / Uray Lunar Meiviar		Jabatan
	Tanggal			Tanda tangan
Lembaga	STEI - ITB

Alamat	Jl. Ganesha 10 Bandung

Telepon	085640845672 / 081321222020 / 08112208046 / 02270106525	Faks		Email	alfafaridhsuni@gmail.com / alpha2_yui@yahoo.com / nsr_gear@yahoo.com / uraymeiviar@yahoo.com

# Sejarah revisi dokumen
Versi	Tanggal	Oleh	Deskripsi
01	5 Mei 2008	Tim	Revisi Awal
02	16 Mei 2008	Tim	Perbaikan nama program studi / Perbaikan dan penambahan referensi / Perbaikan rencana kerjasama (bab 2.4) / Penambahan detail pekerjaan setiap anggota tim (bab 2.5) / Penambahan detail CV anggota tim / Perbaikan format penulisan / Perubahan minimal GPU requirement jadi shader model 3

# 1.Pengantar
## 1.1 Ringkasan isi dokumen
Dokumen ini berisi proposal pengembangan game yang ditujukan sebagai proyek akhir Program Magister Teknik Elektro opsi Teknologi Informasi bidang khusus Teknologi Digital Media dan Game STEI-ITB. Penulisan dokumen berdasar pada ide pengembangan game yang berisi antara lain : konsep, desain dan fitur dari game yang direncanakan akan dikembangkan serta perencanaan kerja sama, perangkat / tools yang akan digunakan dan rencana pengembangan dari awal perencanaan hingga produk akhir dari proyek ini.
## 1.2 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan dari dokumen ini yaitu :
1. Sebagai landasan dalam pelaksanaan pengembangan aplikasi game
2. Untuk memudahkan proses pengembangan aplikasi game
3. Sebagai acuan dan referensi dalam pengembangan game dan pengembangan lebih lanjut
4. Sebagai bagian dari dokumentasi proyek
## 1.3 Daftar Singkatan
LSKK-ITB	Laboratorium Sistem Kendali Komputer – Institut Teknologi Bandung
LAN	Local Area Network
NPC	Non-Person Character
CV	Curriculum Vitae
SDM	Sumber Daya Manusia
GPS	Global Positioning System
FPS	First Person Shooter
AI	Artificial Inteligence
OGRE	Object oriented Graphics Rendering Engine
BSP	Binary Search Partitioning
HRTF	Head-related transfer function
GIMP	GNU Image Manipulation Program
GNU	GNU is Not Unix
RC	Release Candidate
HDR	High Dynamic Range
## 1.3 Referensi
Dave Shreiner, Mason Woo, Jackie Neider,OpenGL ARB . “OpenGL Programming Guide : The Official Guide to Learning OpenGL Version 2.1 6th edition”. Addison Wesley 2007 (ISBN 0321481003)

Richard S. Wright, Benjamin Lipchak, Nicholas Haemel. “OpenGL Super Bible : Comprehensive Tutorial and Reference 4th edition”. Addison Wesley 2007 (ISBN 0321498828)

Randi J. Rost, “OpenGL Shading Language 2nd edition”, Addison Wesley. 2006 (ISBN 0321334892)

David H. Eberly. “3D Game Engine Design 2nd edition : A Practical Approach to Real-time Computer Graphics”. Morgan Kauffman 2006 (ISBN 0122290631)

Gregory Junker. “Pro OGRE 3D Programming”, Apress 2006 (ISBN 1590697109)

Erik Reinhard, Greg Ward, Sumanta Pattanaik, Paul debevec. “High Dynamic Range Imaging: Acquisition, Display and Image-Based Lighting”, Morgan Kauffman. 2005 (ISBN-0125852630)

Ian Millington. “Aritificial Intelligence for Games”, Morgan Kauffman. 2006 (ISBN 0124977820)

Mat Buckland. “AI Techniques for Game Programming”, Premier press. 2002 (ISBN 193184108X)

 James M. Van Verth, Lars M. Bishop. “Essential Mathematic for Games and Interactive Application 2nd edition: A Programmer's Guide”, Morgan Kauffman 2008 (ISBN-0123742978)

Christopher Tremblay. “Mathematic for Game Developers”, Course Technology PTR. 2004 (ISBN 159200038X)

Fletcher Dunn. “3D Math Primer for Graphics and Game Development”, Wordware 2002 (ISBN-1556229119)

David Luebke, Martin Reddy, Jonathan D. Cohen, Amitabh Varshney. “Level of Detail for 3D Graphics”, Morgan Kauffman 2002 (ISBN 1558608389)

Luke Ahearn. “3D Game Textures: Create Professional Game Art using Photoshop”, Focal Press 2006 (ISBN 0240807685)

John P. Flynt, Omar Salem. “Software Engineering for Game Developers”, Course Technology PTR. 2004 (ISBN 1592001556)

Andrew Mulholland, Teijo Hakala. “Developer's Guide to Multiplayer Games”. Wordware. 2001 (ISBN 1556228686)

Erik Bethke. “Game Development and Production”. Wordware. 2003 (ISBN 1556229518)

Matthew Omernick. “Creating the Art of the Game”. New Riders 2004 (ISBN 0735714096)

Matt Pharr, Greg Humhreys. “Physcally Based Rendering: From Theory to Implementation”. Morgan Kaufmann. 2004 (ISBN 012553180X)

Tom McReynolds, David Blythe. “Advanced Graphics Programming using OpenGL”. Morgan Kaufmann. 2005 (ISBN 1558606599)

Paul E. Debevec. “Rendering Synthetic Objects into Real Scenes: Bridging Traditional and Image Based Graphics with Global Illumination and High Dynamic Range Photography”. SIGGRAPH 98, July 1998.

Naty Hoffman, Arcot J. PreetHam. “Rendering Outdoor Light Scattering in Real-time”. Game Developer Conference. 2006.

Christian Luksch. “Realtime HDR Rendering”. Institute of Computer Graphics and Algorithm. Vienna 2007.

Fabien Houlmann, Stephane Metz. “High Dynamic Range Rendering in OpenGL”. Universite de technologie Belfort-Montbeliard. 2007

Jeremy Kubica, Joseph Masiero, Andrew Moore, Robert Jedicke, Andrew Connolly,”Variable KD-Tree Algorithm for Spatial Pattern Search and Discovery”. Advance in Neural Information Processing Systems. 2005

Sara Sarmiento. “Real-world case studies: Threading Games for High Performance on Intel Processor”. Intel Software Solution Group. 2005

Rajshree Chabukswar, Adam T. Lake, Mary R. Lee. “Multithreaded Rendering and Physics Simulation”. Intel Software Solution Group. 2005
# 2. Proposal Pengembangan
## 2.1 Pendahuluan
Game dikembangkan akan terdiri dari berbagai paduan genre dan gameplay yang umum terdapat dalam game, didalam game ini pemain akan berperan sebagai “delivery boy” yaitu bekerja sebagai pengantar pesanan pelanggan, didalam game ini pemain harus mengantarkan pesanan dengan mengendarai kendaraan yang dipilih untuk membawa pesanan pada tujuan tidak lebih lambat dari waktu yang ditentukan.
## 2.2 Desain Game
Dalam perjalanan untuk mengantarkan pesanan, pemain akan dihadapkan pada berbagai rintangan yang harus dilalui dan berbagai tugas (objective) yang harus dipenuhi dalam setiap tugas (task / mission) yang diberikan.
### 2.2.1 Latar belakang game
Setting game akan berada pada suatu kota padat penduduk, dan pemain adalah seorang spesialis pengantar pesanan yang akan direkrut oleh berbagai macam perusahaan yang memerlukan jasa pengantaran barang.
Pemain adalah anggota dari kelompok atau badan organisasi yang bergerak dalam memberikan jasa kepada berbagai macam perusahaan sebagai pelanggannya, didalam game akan terdapat berbagai macam organisasi yang sejenis sebagai kompetitor organisasi pemain, didalam game ini pemain memiliki peran untuk memajukan organisasinya dan bersaing dengan kompetitor untuk mendapatkan order dari perusahaan pelanggan sebanyak-banyaknya dan menjadikan organisasinya sebagai perusahaan jasa pengantaran yang terbaik didunia.
Dalam perjalanan game ini, pemain memulai perannya dari organisasi kecil yang akan ditunjuk oleh berbagai macam perusahaan untuk mengantarkan barang pada pelanggan perusahaan ini. Seiring dengan keberhasilan pemain dalam mengantarkan barang tepat tujuan dan dalam waktu yang sesuai permintaan perusahaan, maka rating pemain akan meningkat dan akan dilirik oleh perusahaan yang lebih besar dengan tarif pengantaran yang lebih besar pula.
### 2.2.2 Konsep game
Tujuan utama dari game ini adalah meningkatkan rating organisasi pemain dengan cara mendapatkan kredit rating dan pendapatan dari pelanggan yaitu perusahaan yang menunjuk organisasi pemain untuk mengantarkan barang pada pelanggan perusahaan tersebut, dalam setiap tugas yang diselesaikan dengan baik pemain mendapatkan tambahan rating dan pendapatan berupa uang.
Semakin tinggi rating organisasi pemain, maka akan semakin mudah untuk ditunjuk oleh perusahaan-perusahaan besar, semakin besar pendapatan pemain maka pemain dapat melakukan berbagai macam upgrade untuk bersaing dengan kompetitor. Game akan berakhir apabila organisasi pemain bangkrut.
Uang yang didapatkan pemain dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam peningkatan kinerja (improvement) pada berbagai macam komponen yang digunakan untuk proses pengantaran barang. Pemain dapat melakukan upgrade atau modifikasi kendaraan yang digunakan untuk pengantaran, pembelian kendaraan tambahan, perbaikan kendaraan, dan pengembangan teknologi.
### 2.2.3 Desain game
Dalam proses pengantaran pemain akan diberikan satu atau lebih tugas yang harus diselesaikan, tugas tersebut yang paling umum adalah pengantarkan barang pesanan pelanggan tepat pada waktu yang ditentukan dan barang yang tiba pada tempat pelanggan dalam kondisi yang baik (tidak rusak).
Selama perjalanan pemain akan dihadapi berbagai rintangan seperti jalanan macet, kondisi jalan yang buruk, lokasi pelanggan yang sulit dicari, lokasi pelanggan yang bergerak. Untuk mengatasi hal ini pemain terkadang harus melakukan beberapa trik untuk menghadapinya termasuk melakukan pelanggaran lalu lintas, atau mencari rute “shortcut”, hal ini akan memiliki konsekuensi tertentu mulai dari kondisi barang yang bisa rusak, ditilang polisi hingga masuk penjara.
Selain itu pemain juga dapat melakukan aksi sabotase terdapat organisasi saingan untuk menggagalkan tugasnya dalam pengantaran barang, demikian pula sebaliknya kompetitor pemain dapat melakukan aksi yang sama ketika pemain dalam proses pengantaran barang, untuk mengatasi hal ini pemain memerlukan unit khusus (“defense unit”) yaitu unit yang bertugas untuk mengamankan proses pengantaran barang pemain.
Selain unit pengaman, pemain juga dapat merekrut unit lain seperti unit “scout” yang bertugas untuk mencari rute tercepat, unit “tracer” bertugas untuk mencari lokasi pelanggan, unit “counter sabotage” bertugas sebagai anti sabotase dari kompetitor.
Semakin besar rating pemain, maka pemain akan mendapatkan tugas yang semakin rumit dan sulit, seperti rute pengantaran yang sulit, pelanggan yang tidak diketahui lokasinya, dan semakin besarnya kemungkinan sabotase dari kompetitor, dengan demikian sebelum melakukan proses pengantaran pemain dalam melakukan berbagai strategi seperti penempatan unit-unit khusus pada berbagai macam lokasi dengan tujuan untuk membantu pemain menyelesaikan tugasnya.
Selain itu untuk mempercepat dan mempermudah proses pengantaran pemain juga dapat melakukan upgrade kendaraan, kendaraan yang digunakan pemain dapat berbagai macam mulai dari berjalan kaki, sepeda dengan ongkos murah tanpa bahan bakar, sepeda motor, mobil, truk dan kendaraan kontainer besar. Setiap jenis kendaraan memiliki kelebihan dan kekurangan masing, mulai dari berbagai macam biaya operasional hingga kapasitas angkut barang yang berbeda, sehingga pemain harus memilih kendaraan yang paling cocok untuk misi yang akan dilaksanakan.
Agar dapat bersaing dengan kuat melawan kompetitor, pemain harus memiliki kelebihan yang tidak dimiliki kompetitor, untuk ini pemain dapat melakukan riset teknologi untuk mengembangkan alat pengantaran, seperti riset pengembangan mesin, teknologi GPS, teknologi stealth untuk menghindari polisi dan teknologi unik lainnya.
Setiap tugas pengantaran pemain harus berangkat dari markas pemain ketempat perusahaan pelanggan tepat pada waktunya, setelah tiba pada perusahaan pelanggan, pemain akan mendapatkan briefing yang terdiri dari tugas yang harus dikerjakan, apabila pemain tiba ditempat melebihi waktu yang ditetapkan maka pemain tidak dapat melaksanakan tugas yang akan diberikan dan pemain dinyatakan gagal dalam melaksanakan tugas.
Ada kemungkinan dalam waktu minimum yang diberikan perusahaan akan terdapat lebih dari satu organisasi pengantaran barang yaitu organisasi kompetitor yang akan mengikuti proses “bidding” dalam proses ini setiap pemain dapat melakukan negosiasi tarif yang diminta perusahaan akan cenderung memberikan tugas pada organisasi yang berani mematok tarif terendah diantara kompetitor lainnya. Namun ada kalanya perusahaan akan memberikan tugas ke lebih dari satu orgnasisasi, apabila ini terjadi maka pemain harus bersaing dalam proses pengantarannya, pemain yang tiba lebih cepat (atau kriteria lainnya) akan diberikan bonus tambahan.
Dalam proses pengantaran pemain menggunakan kendaran yang dipilih untuk mengantarkan barang ke tempat pelanggan, pemain dapat menggunakan lebih dari satu kendaraan secara bergantian, hal ini tergantung strategi pemain. Strategi ini akan efektif digunakan apabila rute yang akan dilalui bermacam-macam, pada jalanan macet pengantaran akan lebih mudah apabila menggunakan motor, ketika tiba pada gerbang jalan tol, pemain dapat mengganti kendaran menggunakan mobil sport, apabila pemain telah menempatkan mobil pada lokasi ini sebelumnya.
Selain hafal rute dan dapat mengendarai kendaraan dengan cepat, pemilihan strategi memiliki peranan penting dalam game ini seperti penempatan kendaran pengganti dalam lokasi tertentu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, untuk melakukan strategi ini pemain membutuhkan kendaraan lebih dari satu. Selain itu memiliki kendaraan lebih dari satu juga membantu apabila lokasi pelanggan jauh, sehingga pemain tidak harus mencari lokasi pengisian bahan bakar apabila bensin habis dan dapat melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan pengganti.
### 2.2.4 Fitur game
Dalam game ini terdapat dua mode yaitu single player dan multiplayer, dalam mode single player terdapat berbagai macam pilihan seperti mode “simulations” sebagai fasilitas latihan dalam mengendari kendaraan dengan efektif, mode “single delivery” : dalam mode ini pemain dapat memilih salah satu tugas untuk diselesaikan, mode “campaign” terdiri dari berbagai macam misi yang berkelanjutan dan dirangkai dalam suatu cerita, mode “sabotage” pemain memiliki tugas untuk membatalkan proses pengantaran yang dilakukan pemain.
Dalam mode multiplayer, pemain dihadapkan pada komputer non-AI dalam bersaing atau saling bekerja sama, mode multiplayer dapat diikuti oleh lebih dari 2 pemain bersamaan yang terkoneksi dalam LAN. Dalam mode multiplayer pemain dapat memilih 2 peranan yaitu sebagai pemain yang bertugas untuk mengantarkan barang atau pemain yang bertugas untuk menggagalkan proses pengantaran barang pemain lain.
Game ini bersetting situasi perkotaan yang akan direpresentasikan dalam 3D dengan serealistis mungkin mulai dari efek lighting, atmospheric, geometric, dan physical yang akan dirender secara real-time. Setiap object didalam game merupakan objek physics yang dapat berinteraksi sesuai yang dilakukan pemain, “behaviour” kendaraan yang digunakan pemain akan memiliki parameter physics yang mendekati kenyataan termasuk efek suaranya.
Efek suara yang akan mengisi game ini terdiri dari sound efek interaksi benda, suara percakapan manusia, suara mesin, suara lingkungan dan musik, seluruh suara akan menggunakan sistem 3D positional sound dimana setiap sumber suara memiliki property lokasi dan orientasi dalam dunia 3D sehingga suara akan terdengar lebih realistis karena mengakomodasi parameter “distance”, “environment” dan “orientation” antara pendengar dan sumber suara.
### 2.2.5 Desain teknis
Proses rendering visual akan menggunakan 3D engine yang berbasis pada OGRE (atau dikembangkan dari OGRE) dengan menggunakan openGL render system, dimana pengembang akan melakukan berbagai macam pengembangan atau modifikasi dari engine open source ini sehingga dapat mengakomodasi semua kebutuhan proses rendering visual dari game ini. Beberapa fitur dari 3D rendering yang akan digunakan diantaranya :
- Skeletal Animation
- BSP / Octree / K-d Tree Scene Management
- Compositor post-processing effects
- Particle System (emitter, affector)
- High Dynamic Range Rendering
- Light Scattering Atmospheric effects
- Normal Mapping
- Volumetric Smoke
- SoftShadow
- Asynchronous Update system
Pada sisi audio game ini akan menggunakan openAL API, beberapa fitur yang akan digunakan diantaranya :
- HRTF Spatialization 3D positional sound
- Environmental Reverb effects
- Realtime DSP Effects
- Distance Attenuation
- Doppler Effects
- 5.1 / 7.1 Musics
Seluruh pergerakan dan interaktivitas dalam game akan menggunakan perhitungan fisika secara realistis dan real-time dengan menggunakan Physics engine, beberapa fitur yang akan digunakan dari physics engine diantaranya :
- soft/rigid body dynamics
- Compund Collision Object
- Continuous Collision Detection
Salah satu alasan tim menggunakan API openGL untuk grafik dan API openAL untuk audio adalah karena API tersebut crossplatform sehingga mempermudah pengembangan selanjutnya untuk melakukan porting code dari satu platform ke platform lainnya, selain itu API tersebut juga dikembangkan oleh hanya satu perusahaan melainkan gabungan beberapa perusahaan yang tergabung dalam architecture review board (ARB)
## 2.3 Perencanaan Teknologi
Kemampuan teknologi yang akan dicapai diantaranya melakukan beberapa modifikasi pada basis 3D engine yang digunakan sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengembang engine ini untuk melakukan beberapa peningkatan teknologi pada revisi selanjutnya, selain itu akan dilakukan pula beberapa implementasi fitur yang belum tersedia pada basis 3D engine.
## 2.4 Perencanaan Kerjasama
Pengembangan game ini membutuhkan berbagai aspek baik dari sisi teknis maupun non-teknis yang dipadukan menjadi sebuah aplikasi terintegrasi yang dapat dimainkan, untuk itu dibutuhkan kerjasama antara pengembang software dalam hal ini mengembangkan aspek teknis, dan kontributor untuk isi dari game (artwork visual dan audio) dan aspek non-teknis lainnya.
Riset, Development dan engineering akan dilakukan oleh tim pengembang sendiri, sedangkan bagian produksi akan dilakukan kerjasama dengan LSKK-ITB dan pihak lain diluar bidang game teknologi ITB (yang akan ditentukan kemudian), sedangkan untuk marketing, maintenance dan after sales service karena proyek ini didasari dari proyek pengembangan teknologi dan produk jadinya tidak direncanakan hingga tahap pemasaran maka untuk saat ini belum direncanakan langkah-langkah untuk tahap ini.
Tim pengembang akan fokus pada aspek pengembangan software, sedangkan untuk aspek marketing akan bekerja sama dengan berbagai pihak yang tertarik untuk memasarkan produk hasil dari pengembangan yang dilakukan.
Dari sisi konten game terutama yang menyangkut artwork direncanakan akan dilakukan kerja sama dengan pihak luar yang kompeten dalam bidangnya, beberapa rincian artwork diantaranya : sound effect, musik, 3d Model, texture, dan user interface.
## 2.5 Upaya Pengembangan
Berikut adalah rencana penjadwalan awal untuk proses pengembangan game, pada tabel ini digambarkan perkiraan kebutuhan man-month dan machine-time (dimana machine-time = man-month), sedangkan untuk development tools dan equipment test dilampirkan pada bagian 3.2.
Proyek ini dibagi atas 4 milestone atau tahap, dimana pada milestone awal diharapkan seluruh design dan perencanaan pengembangan game akan siap untuk digunakan pada tahap selanjutnya, selain itu pada tahap awal ini juga akan dibuat sebuah prototype dari game untuk membantu dalam proses desain game, dan pengujian beberapa ide untuk dimasukkan dalam game versi akhir.
Pada milestone 2, diharapkan game dalam versi alpha telah selesai dan dapat diuji, dalam versi ini game diharapkan dapat dimainkan walaupun tidak seluruh fitur dari game telah selesai dan teruji, pada milestone 3 dimana versi beta dari game diharapkan telah siap, pada versi ini seluruh fitur dari game sudah siap digunakan dan akan diuji.
Milestone 4 adalah tahap akhir dalam pengembangan game ini yang ditujukan untuk thesis, dalam milestone ini versi RC (Release Candidate) telah siap dan dapat diuji atau dimainkan oleh public, Seluruh fitur diharapkan telah teruji, dan game telah teroptimasi.
Final Version dari game akan diluar dari konteks thesis, dimana versi ini adalah versi pengembangan lebih lanjut dari versi release candidate setelah mengakomodasi beberapa masukan dan perbaikan pada saat akhir tesis, dan versi ini adalah versi yang direncanakan akan dirilis ke publik. Berikut adalah perincian deskripsi kerja masing-masing anggota :
Item / komponen produk	Dikerjakan oleh
Vertex/Pixel/Geometry shader	AW
Material system	AW, ULM
Scene manager	AW, ULM
Resource manager	ULM
Artificial Inteligence	ULM
Game Logic	ULM
Sound system	HH
Level/Game editor	AFS, HH, ULM
User Interface	HH, ULM
Input System	HH
Physics System	AFS
Collision Detector	AFS
Network System	HH, ULM
Animation system	AFS, AW
Game architecture	ULM
Scripting system	AW, ULM
Installer	AW, ULM
Game Contents (non-codes)
Texture	AFS, AW, HH, ULM
Sound effect	HH
Music	HH
Game scene / scenario	AFS, AW, HH, ULM
3D model	AFS, AW, HH, ULM
Video	AW, ULM
Game Manual	AFS, AW, HH, ULM
Game Documentation	AFS, AW, HH, ULM
Story / Naration	AFS, HH
Voices	HH

AFS : Alfa faridh suni , AW : Alvani Wiwoho, HH : Harold Harriman, ULM : Uray Lunar Meiviar
Deliverables dari setiap task beserta perincian spesifikasinya akan diberikan pada bagian 2.11
Task	5/08	6/08	7/08	8/08	9/08	10/08	11/08	12/08	1/09	2/09
Preliminary design doc.	•
Preview version	•••
Preview Contents	•••
Game design doc.	••	••
Game Contents		••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
Game Editor		••	••••	••••	••••	••••
------------- Milestone 1 -------------
Alpha version		••	••••	•
Alpha Test				•
------------- Milestone 2 -------------
Beta Version				•••	••••	••••
Beta Test						•
------------- Milestone 3-------------
RC Version							••••	••••	••••
RC Test									•
------------- Milestone 4-------------
Final Version										••
Final Test										•
Game Manual										•••
Packaging										•

## 2.6 Upaya Produksi
Proses pembuatan software ini tidak membedakan antara proses pengembangan (development) dan produksi, maka tahap produksi adalah tahap pengembangan pada bagian 2.5.
## 2.7 Estimasi Biaya
Seluruh pengembangan akan diusahakan menggunakan atau berdasarkan opensorce atau free development tools, aset konten dari game akan dibuat oleh tim pengembang sendiri tanpa adanya outsourcing atau menggunakan aset dengan creative common license, sehingga modal yang dibutuhkan hanyalah waktu dan man-hour sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan pada bagian 2.5 yaitu diperkirakan 1500 jam kerja hingga proyek selesai.
Sementara untuk hardware yang digunakan untuk pengembangan dibutuhkan minimal 2 buah PC (untuk pengembangan networking dalam mode game multiplayer) dan setiap PC dilengkapi dengan GPU yang dapat menjalankan instruksi shader model 2.0 (minimal) dan CPU yang memiliki instruksi SSE untuk kebutuhan optimisasi game.
## 2.8 Analisis Pasar
<! pending >
## 2.9 Upaya Pemasaran
Produk tidak direncanakan untuk dijual secara komersial oleh pengembang, hasil akhir produk (bagian engine) akan menggunakan aturan “derivative work” dari basis engine yang digunakan dan produk akhir (game) bebas untuk digunakan atau dikembangkan lebih lanjut oleh semua pihak termasuk oleh pihak yang berencana untuk memasarkan produk hasil dari pengembangan ini.
## 2.10 Perhitungan Net Present Value (NPV)
<! pending >
## 2.11 Daftar Deliverables, Spesifikasi dan Jadwalnya
- Tahap 1 (Tengah Juni 2008),
  deliverables :	prototype game (binary demo)
          source code prototype game
          Artwork prototype game
          final game design document
- Tahap 2 (Awal agustus 2008)
  deliverables :	Alpha version game (binary demo)
          Source code alpha version game
          Artwork alpha version game
          Dokumentasi code alpha version game
- Tahap 3 (akhir Oktober 2008)
  deliverables :	Beta version game (binary demo)
          Source code beta version game
          artwork beta version game
          dokumentasi code beta version game
- Tahap 4 (akhir Januari 2008)
  deliverables :	RC version game (binary demo)
          Source code RC version game
          artwork RC version game
          dokumentasi code RC version game
          Laporan pengembangan game
## 2.12 Kesimpulan
Dalam game yang akan dikembangkan ini pemain akan berperan sebagai “delivery boy” yaitu bekerja sebagai pengantar pesanan pelanggan, didalam game ini pemain harus mengantarkan pesanan dengan mengendarai kendaraan yang dipilih untuk membawa pesanan pada tujuan tidak lebih lambat dari waktu yang ditentukan. Selama perjalanan pemain akan dihadapi oleh berbagai rintangan yang harus dipecahkan sehingga dibutuhkan strategy untuk proses pengantaran.
Selain mode single player pemain juga dapat bermain dengan pemain lain yang terhubung dalam LAN, lebih dari 2 pemain dapat bergabung dalam satu game baik berkompetisi ataupun saling bekerjasama.
Aspek interaksi, audio dan visual dari game ini akan menggunakan teknologi yang terkini dengan basis pengembangan dari teknologi yang telah tersedia, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang baik dengan waktu yang cukup singkat.
Penggunaan game ini tidak membutuhkan hardware atau device khusus untuk memainkannya, begitu pula dalam proses pengembangannya, sehingga diharapkan proses pengembangan dari game ini tidak akan terhambat oleh aspek diluar software development dan dapat ditangani oleh tim pengembang secara mandiri.
# 3. Lampiran
## 3.1 Daftar SDM dan CV
Alfa Faridh Suni (232 07 052)

Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat/ Tanggal Lahir	Semarang, 19 Oktober 1982
Alamat	Gemah Sari XI / 290 RT04/RW4, Semarang, 50273
Website/ Email	alfafaridhsuni@gmail.com
Telepon	024-6719066 / 085640845672

Pengalaman Kerja	(2006-2007)	PIKSI UNNES

Pendidikan	(1989 – 1995)	SDN Sompok Semarang
(1995 – 1998)	SMPN 2 Semarang
(1998 – 2001)	SMUN 1 Semarang
(2001 – 2006)	Universitas Negeri Semarang
S1 – Bidang Teknik Elektro
(2007-...)	Institut Teknologi Bandung
S2 – bidang Digital Media & Game Teknologi

Pelatihan / Seminar	-

Alvani Wiwoho (232 07 163)

Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat/ Tanggal Lahir	Palu, 28 November 1983
Alamat	Pluto Utara VI No.8 Bandung
Website/ Email	alpha2_yui@yahoo.com
Telepon	081321222020

Pengalaman Kerja	(2006-... )	PT. Technology & Engineering System
as Graphics Programmer
(2006-... )	Optimization in Pipeline Network (OPPINET), ITB
as Assistant Researcher

Pendidikan	(1989-1995)	SDN Margahayu Raya Bandung
(1993-1995)	SDPN Sabang Bandung
(1995-1998)	SMPN 5 Bandung
(1998-2001)	SMUN 3 Bandung
(2001-2006)	Institut Teknologi Bandung
S1 – bidang Matematika
(2007-...)	Institut Teknologi Bandung
S2 – bidang Digital Media & Game Teknologi

Pelatihan / Seminar	-

Harold Harriman (232 07 088)

Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat/ Tanggal Lahir	Bandung, 24 April 1980
Alamat	Gegerkalong hilir No.28 Bandung, 40153
Website/ Email	nsr_gear@yahoo.com
Telepon	022-2013083 / 08112208046

Pengalaman Kerja	(2005 - 2006 )	ARCO Property ,
as Marketing
(2006 - 2007 )	ARCO Property,
as Site Manager

Pendidikan	(1986 – 1992 )	SDN Banjarsari Bandung
(1992 – 1995 )	SMPN 5 Bandung
(1995 – 1998 )	SMUN 2 Bandung
(1998 – 2005 )	Institut Teknologi Bandung
S1 – bidang Matematika
(2007-...)	Institut Teknologi Bandung
S2 – bidang Digital Media & Game Teknologi

Pelatihan / Seminar	(2006)	Retooling Batch IV “IT Entrepreneurship”, RICE
PT. Inti Bandung

Uray Lunar Meiviar (232 07 164)

Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat/ Tanggal Lahir	Bandung, 9 Mei 1983
Alamat	Cikajang XI No.62 Antapani Bandung
Website/ Email	www.uray-code.com / uraymeiviar@yahoo.com
Telepon	02270106525

Pengalaman Kerja	(2006-... )	PT. Technology & Engineering System
as Software Architect

Pendidikan	(1989-1993)	SDN Kresna IV Bandung
(1993-1995)	SDN Griba 27/2 Bandung
(1995-1998)	SMPN 45 Bandung
(1998-2001)	SMUN 3 Bandung
(2001-2006)	Institut Teknologi Bandung
S1 - bidang Matematika
(2007-...)	Institut Teknologi Bandung
S2 - bidang Digital Media & Game Teknologi

Pelatihan / Seminar	-

## 3.2 Daftar Tool Pengembangan
### 3.2.1 Software :
Image Editor	: GIMP (www.gimp.org)
 Inkscape (www.inkscape.org)
Audio Editor	: Audacity (audacity.sourceforge.net)
Game Editor	: “self develop”
3D Model Editor	: Blender3D (www.blender3d.org)
IDE/Compiler	: Visual Studio 2008 Express (msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/)
Documentation	: StarUML (www.staruml.com)
 OpenOffice.org (www.openoffice.org)
 Doxygen (www.doxygen.org)
Version Control	: Subversion/SVN (subversion.tigris.org),
 TortoiseSVN (tortoisesvn.tigris.org)
Project Management	: Google Code ( http://code.google.com/p/transporter-game/ )
Development O/S	: Windows XP SP3 / Vista SP1
Code Library/API	: Ogre3D (www.ogre3d.org)
 BulletPhysics (www.bulletphysics.com)
 OpenAL (www.openal.org)
 OpenGL (www.opengl.org)
### 3.2.2 Hardware
Menggunakan minimal 2 buah PC, dengan GPU minimal “shader 3.0 capable” dan processor (CPU) yang memiliki instruksi SSE.